Discovery de 2 Semanas · Procurement

CJR Renewables · synvert xgeeks · resumo de uma página

O que é

Duas semanas para compreender os processos de procurement da CJR, identificar em conjunto por onde faz mais sentido começar e fechar o âmbito do piloto, com baseline e KPIs de impacto definidos desde o arranque. A implementação começa na semana seguinte.

Estrutura das duas semanas

Semana 1: 2 dias presenciais (workshops) + 3 dias de consolidação; definição do working model; review session no fecho.

Semana 2: 2 dias presenciais (sessões marcadas a partir do que foi identificado na semana 1) + 3 dias de consolidação; review session e sessão final com a liderança.

Agenda presencial (alto nível)

Dia 1, manhã: welcome; visita às instalações; sessão com stakeholders.

Dia 1, tarde: fluxo de procurement; workshop de gestão de fornecedores.

Dia 2, manhã: sessão com IT.

Dia 2, tarde: sessão com Comercial, Financeiro e Legal; wrap-up.

O que precisamos da CJR

Responsável do workflow de Procurement nomeado, com ownership desde o primeiro dia.

Confirmação dos stakeholders que acompanham o projeto e as sessões (a nossa lista é um pressuposto a validar pela CJR).

Disponibilidade das equipas e dias presenciais confirmados em Leça da Palmeira.

Amostra de tickets de Procurement recentes (Projeto e Armazém, com e sem requisição SAP).

Canais de comunicação e ferramentas definidos (Teams/Slack, email, documentação partilhada).

Pedidos de acesso sandbox (SAP/SharePoint) submetidos no dia 1 ou 2 da semana 1.

O que sai no fim

Fluxo as-is documentado e validado, com baseline quantificada.

Âmbito do piloto fechado, com critérios de sucesso e milestones de entrega.

Mapa de sistemas e plano de acessos, incluindo sandbox.

KPIs de impacto definidos no arranque, ligados à baseline.

Plano de implementação faseado: fases, esforço e sequência.